## Slide 1
Engineering Talk
最高の AI Agent チームを
目指して
個人 OSS「kobaamd」を 21 日間 AI 任せで作った、
自律チームの育て方の3フェーズ
小林 浩 / Engineering Manager / 2026.05

## Slide 2
なぜ kobaamd を作るのか
個人 OSS の動機 ─ 道具を作りたかった理由 / AI 駆動を試したかった理由
① Markdown Editor が欲しかった
AI 時代、Markdown は事実上の標準フォーマット
でも既存エディタは…
・ 重い（IDE 系）
・ クラウド前提（Notion / Obsidian Sync）
・ Mac native 体験が薄い
→ 自分が一番使いたい道具がないなら作る
② AI 駆動を本気で試したかった
EM 歴は長いが、モダン Web・Mac native は素人
「エンジニアじゃない自分でも、
AI に頼れば作れるのか？」
実験場としてちょうどよい OSS 規模
→ AI Agent をチームメンバーとして迎え入れる
このLTのゴール：個人 OSS で得た学びを、皆さんの業務に持ち込めるように
2 / 15

## Slide 3
題材：kobaamd の規模感
2026-04-19 開始 → 21 日間で
21
プロジェクト期間
2026-04-19 → 05-10
167
累計コミット数
1日あたり 約8 commits
≈ 100
マージ PR 数
最大 PR #110
kobaamd の UI（後で実スクショに差し替え）
Swift / SwiftUI / AppKit / macOS 14+ ─ Phase 3 まで完了
3 / 15

## Slide 4
Phase 1：まず AI と一緒に作ってみる
Vibe coding 期 ─ 触らないと限界は見えない／3 つの AI を役割分担して走らせる
Phase 1
● ○ ○
G
Gemini
特徴
・ マルチモーダル
・ 大量入力に強い
・ 検索ベースの最新情報
→ だから この役割
リサーチ・調査
C
Codex CLI
特徴
・ コーディング特化
・ 単価が安い
・ ChatGPT Plus 認証で動く
→ だから この役割
実装の主力
C
Claude
特徴
・ 設計判断・推論力が高い
・ コードレビューが強い
・ 単価は高め
→ だから この役割
オーケストレーター
4 / 15

## Slide 5
発見①：能力の高い AI ほど、放っておくと抱え込む
Phase 1 で見えたこと
Phase 1
● ○ ○
「あれ？最近 Codex に頼んでる雰囲気がないな…」
「Claude さん、実装どうしてる？」
→ 「私が書きました！」
観察：
能力の高いメンバーは、放っておくと
「自分でやった方が早い」と判断する。それは AI も同じ。
→ AI の能力に応じた 役割の固定化 が必要
5 / 15

## Slide 6
対処：役割を CLAUDE.md に明文化する
Phase 1 ─ コードと同じくレビュー可能な場所にルールを置く
Phase 1
● ○ ○
CLAUDE.md （抜粋）
## 役割分担（厳守）
- Claude はコードを書かない
- 実装は Codex CLI に依頼する
- 調査・ドキュメントは Gemini に依頼
## 判断基準
.swift を編集 → Codex に依頼
技術調査・選定 → Gemini に依頼
設計・レビュー → Claude が担当
効果
・ Claude が抱え込まなくなった
・ モデル単価の最適化が効く
・ 新しい session でもルールが効く
（再現性が出る）
・ ルール変更がコードレビュー対象に
（PR で議論できる）
→ 役割が固定されると、AI は本来の強みを発揮する
6 / 15

## Slide 7
発見②：対話型では、人間が必ず間に入る
Phase 1 で見えたこと ─ あるあるな1日
Phase 1
● ○ ○
1
Claude「次どうしますか？」で作業が中断
2
PR が3つ溜まってる、レビューが追いつかない
3
通知でチラ見 → 5分でも作業に戻れない
4
「あと一周だけ」で午前2時まで止まらない
5
テスト失敗の原因切り分けは結局自分
6
曖昧質問への待機状態が積み重なる
Cursor / Buddy / Claude Code、すべて『対話型』。
→ 仕組みで置き換える必要が見えた
（Phase 2 へ）
7 / 15

## Slide 8
Phase 2：仕組みで AI チームを伸ばす
自律化期 ─ Linear + .claude/agents/ + .claude/commands/ + launchd（OS の定期実行）
Phase 2
○ ● ○
定常運用の規模感
13
SubAgent
.claude/agents/
28
Slash Command
.claude/commands/
3
定期実行バンドル
30分 / 8:00 / 月9:00
稼働実績（2026-04-30 にパイプライン基盤を投入してから）
197
ステータス遷移回数
560
Linear API 書込回数
31+
Done 済 issue
人間がやるのは2つだけ：① やりたいことを投げる ② 優先順位をつける
8 / 15

## Slide 9
パイプラインの全体像：通常は Human in Review を通らずにマージまで進む
Phase 2
○ ● ○
1
人間 判断
★ todo に昇格
着手承認
★ Human in Review に返信
仕様判断が必要なときだけ
2
ステータス
draft
backlog
todo
In Progress
in Review
Reviewed
Done
Human in Review
3
SubAgent
create_prd
Slash: kobaamd_create_prd
review_prd
Slash: kobaamd_review_prd → create_prd
(assign_work)
Slash only ※SubAgent化なし
implement_code
Slash: kobaamd_implement_code
validate_build
Slash: kobaamd_validate_build
review_pr
Slash: kobaamd_review_pr → carve_concerns
review_security
Slash: kobaamd_review_security
fix_pr_comments
Slash: kobaamd_fix_pr_comments
merge_pr
Slash: kobaamd_merge_pr
review_postmortem
Slash: same → update_wiki
update_wiki
Slash: same → lint_wiki
rework_issue
Slash: same → carve_concerns
4
成果物 (記憶)
PRD
要件・設計判断
OUT: create_prd / review_prd / rework_issue
IN: implement_code / review_pr / rework_issue
Wiki
知識ベース
OUT: update_wiki
IN: review_pr / review_postmortem
Postmortem
学び・振り返り
OUT: review_postmortem
IN: update_wiki
実線 = 出力（OUT） ／ 点線 = 入力（IN）

## Slide 10
育成期：詰まりは、仕組みを育てる材料
Phase 2 ─ 詰まりごとに、仕組みを継ぎ足してチューニング
Phase 2
○ ● ○
状態ループ
KMD-145 ─ In Progress ↔ Todo を 5 回以上往復
AIレビューが REQUEST_CHANGES → 修正 → 同じ指摘
コメント原文（一部）：
「PRD Section 8 影響範囲マップに記載されていない…
Sparkle 変更だけが残存」
コメントスルー
KMD-119 ─ Human in Review で 72時間以上停滞
AIが新規コメントを検出できず再開しない
→ 人間がリマインドしないと進まない
トークン枯渇で停止
想定外の途中停止（rate limit / context limit）
復旧には人間の介入が必要
→ 入口でリソース見積もりが必要だった
デグレに気付かない
ビルド通れば「ヨシ！」と先に進む
UI が崩れていても AI は検知できない
→ E2E UX の自動検証は別の仕組みが必要
→ 詰まりごとに、仕組みを育てる材料が見つかる
10 / 15

## Slide 11
課題 → 対応：仕組みを育てる3軸
Phase 2 ─ 仕組みは育てるもの。一度作って終わりではない
Phase 2
○ ● ○
01
課題
SubAgent が起動するたびに プロジェクト文脈を持っていない
毎回ゼロから状況把握
対応
LLM-Wiki を整備
Prompt Caching 経由で SubAgent に即座に文脈共有
02
課題
token がすぐ尽きる
重いタスクほど枯渇しやすい
対応
Caching・参照削減・軽量モデル併用
Sonnet / Haiku を併用、 推論力に応じて使い分ける
03
課題
同じ詰まりを別 issue で繰り返す
学びが個別 issue に閉じている
対応
Postmortem を Wiki へ ingest
learnings を update_wiki が 統合 → 次セッションが学習
★ 限界：E2E の UX 評価は AI にできない
「動く」と「使える」は違う。最後は人間が触らないと判断できない領域がある ─ Phase 3 へ
11 / 15

## Slide 12
Phase 2 で気付いたこと
Phase 2
○ ● ○
本質的発見：AI を伸ばすのは、人間の任せ方
詰まりの根本は、AI ではなく自分の任せ方にあった
01
指示が曖昧だと 出力も曖昧
「いい感じに」では 人間でも同じ結果。 期待値とゴールを言語化
02
手順を渡さないと 逐次質問される
新人が毎回上長に 確認するのと同じ。 手順は外在化する
03
AI には『積み重ね の記憶』がない
経験で次手を推測できない。 記憶を毎回プロンプトで 再現する
新人エンジニアと同じ。期待値を伝え、手順を渡し、引き継ぎ書を残す。
対処：仕事の手順を Slash Command / SubAgent（つまり md）に落とした
─ 再現可能な「育て方」に変えた ─

## Slide 13
Phase 3：QCD を磨く
最適化期 ─ 走らせながら、品質・コスト・納期を磨く
Phase 3
○ ○ ●
Q
Quality（品質）
E2E の UX 検証を Gemini あたりに任せる
「動く」と「使える」のギャップを、 マルチモーダル AI で自動化して埋める
C
Cost（コスト）
軽量モデル併用で token 消費を最適化
Sonnet / Haiku を適材適所で使い、 単価を下げながらスループットを上げる
D
Delivery（納期）
「人間が判断すべきか？」 を疑い続ける
残った人間ゲートをさらに減らせないか。 リードタイムを短くする
─ 仕組みを作るのは、人間の仕事 ─
13 / 15

## Slide 14
伝えたい3つのこと
01
AI を道具と思わず 人だと仮定して 仕組みを作ろう
プロセス・ルール・手順の外在化が前提。 対話だけで動かそうとしない
02
AI が伸び悩んだら 仕組みで支えよう
「AIが詰まった」で終わらせない。 指示・手順・環境のどこを磨くか考える
03
急に振りすぎない 優先順位をつけて 渡そう
並列で振りすぎるとコンフリクト多発。 WIP を絞り、順番を決める
結局、AI Agent も、人間のチームと同じように育てていく
14 / 15

## Slide 15
まとめ
AI マネジメントは、
より良い任せ方を
磨いていく旅
Phase 1 → まず AI と一緒に作ってみる
Phase 2 → 仕組みで AI チームを伸ばす
Phase 3 → QCD を磨く ─ これからも仕組みを育てていく
github.com/kobaaam/kobaamd / Slack: @kobaan